BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

ỨNG DỤNG AI CHATBOT VÀO WEBSITE QUẢN LÝ VÀ CHĂM SÓC THÚ CƯNG

( TÀI LIỆU TEST PLAN )

GVHD:Nguyễn Mạnh Đức

Nhóm SVTH:

Phạm Đức Huy	27211228955

Nguyễn Hữu Minh Sơn	27211226225

Lê Đức Thắng 	27211243531

Đinh Quang Tín	27211245865

Lê Đức Thắng	27211243593

Đà Nẵng,Tháng 5 năm 2025

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Ứng dụng AI chatbot vào website quản lý và chăm sóc thú cưng |  |  |
| Ngày bắt đầu | 15/02/2025 | Ngày kết thúc | 23/5/2025 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Mentor | ThS. Nguyễn Mạnh Đức Email: ducnm@duytan.edu.vn Phone: 0905159359 |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | Phạm Đức Huy Email: huytk142@gmail.com Tel:0395560056 |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Nguyễn Hữu Minh Sơn | kozanjin195@gmail.com | 0356794016 |
| Thành viên trong đội | Phạm Đức Huy | huytk142@gmail.com | 0395560056 |
|  | Lê Đức Thắng | llethang9812@gmail.com | 0896467240 |
|  | Đinh Quang Tín | dinhquangtin2003@gmail.com | 0373580534 |
|  | Lê Đức Thắng | leducthangthptvl@gmail.comm | 0917055657 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Ứng dụng AI chatbot vào website quản lý và chăm sóc thú cưng |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Test Plan Document |
| Người thực hiện | Lê Đức Thắng |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Lê Đức Thắng | 19/03/2025 | Tạo tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Nguyễn Mạnh Đức | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
| Chủ sở hữu | Phạm Đức Huy | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
| Quản lý dự án | Nguyễn Hữu Minh Sơn | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
| Thành viên | Phạm Đức Huy | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
|  | Lê Đức Thắng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
|  | Đinh Quang Tín | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
|  | Lê Đức Thắng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	5

1.1.	Mục tiêu	5

1.2.	Phạm vi tài liệu	5

1.3.	Thuật ngữ tài liệu viết tắt	5

1.4.	Tài liệu tham khảo	5

1.5.	Các mức kiểm thử	6

2.	CHI TIẾT	6

2.1.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1	6

2.2.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2	6

2.3.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3	7

2.4.	Các chức năng không được kiểm thử	7

2.5.	Các tài liệu	7

2.6.	Lịch trình kiểm thử	7

2.6.1.	Sprint 1	7

2.6.2.	Sprint 2	10

2.6.3.	Sprint 3	14

3.	CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ	16

4.	MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU	17

4.1.	Phần cứng và phần mềm	17

4.2.	Các công cụ hỗ trợ	17

5.	VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM	18

# GIỚI THIỆU

## Mục tiêu

- Mục tiêu của tài liệu Test Plan là xác định tiến độ và giám sát việc thực hiện kiểm thử cho Sprint 1, 2 và 3. Tài liệu này cũng cung cấp một số thông tin sau:

- Danh sách các chức năng sẽ được kiểm thử.

- Liệt kê các yêu cầu cho việc kiểm thử.

- Mô tả các phương pháp kiểm thử sẽ được áp dụng cho mỗi chức năng.

- Xác định các nguồn lực cần thiết và kế hoạch kiểm thử tổng quan.

## Phạm vi tài liệu

- Test Plan này được thiết kế dành cho Sprint 1,2 và 3 của dự án: “Ứng dụng AI chatbot vào website quản lý và chăm sóc thú cưng”.

- Test Plan này xác định các đơn vị kiểm thử, cách tiếp cận, kiểm tra hệ thống.  Phạm vị kiểm thử bao gồm:

- Kiểm thử tất cả các chức năng được liệt kê trong Sprint 1,2,3.

- Yêu cầu chức năng phù hợp với mô tả trong tài liệu product backlog.

## Thuật ngữ tài liệu viết tắt

## Tài liệu tham khảo

- Các tài liệu tham khảo:

- Proposal.

- Product Backlog.

- Project Plan.

## Các mức kiểm thử

- Functional Testing – Kiểm thử chức năng

- Integration Testing – Kiểm thử tích hợp

- System Testing – Kiểm thử hệ thống

- Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận

# CHI TIẾT

## Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1

- Đăng nhập tài khoản .

- Đăng ký tài khoản.

- Quên mật khẩu.

- Quản lý thông tin cá nhân.

- Quản lý hồ sơ thú cưng.

- Đặt lịch khám bệnh.

- Theo dõi tiêm phòng.

- Tìm kiếm và xem dịch vụ / sản phẩm.

- Đặt đơn hàng và thanh toán trực tuyến.

- Theo dõi trạng thái đơn hàng.

- Xem ưu đãi và khuyến mãi.

- Gửi đánh giá và phản hồi.

## Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2

- Nhận tư vấn từ chatbot AI

- Quản lý tài khoản người dùng

- Quản lý báo cáo và thống kê

- Quản lý bảo mật và phân quyền

- Quản lý hóa đơn và xuất mã QR

- Quản lý chương trình khuyến mãi

- Quản lý danh mục sản phẩm và dịch vụ

- Quản lý các cơ sở thú y

- Quản lý chatbot AI

- Quản lý kho hàng

- Quản lý khách hàng và thú cưng

## Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3

- Xem thông tin khách hàng.

- Cập nhật sức khỏe thú cưng.

- Quản lý lịch hẹn và dịch vụ thú y.

- Xử lý đơn hàng và hỗ trợ khách hàng

- Quản lý lịch sử khám bệnh.

- Hỗ trợ tư vấn qua chatbot

- Xác nhận thanh toán và hóa đơn.

## Các chức năng không được kiểm thử

- Tất cả chức năng trong Sprint 1, Sprint 2 và Sprint 3 đều được kiểm thử.

## Các tài liệu

- Test plan document.

- Test case document.

## Lịch trình kiểm thử

### Sprint 1

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian(giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 | 17/03/2025 | 05/04/2025 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 1 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 4 | Thắng |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 19 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Đăng Nhập tài khoản | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 1 | Thắng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Đăng ký | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 1 | Thắng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Quên mật khẩu | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 2 | Thắng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Quản lý thông tin cá nhân | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 2 | Thắng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Quản lý hồ sơ thú cưng | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 2 | Thắng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Đặt lịch khám bệnh | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 2 | Thắng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Theo dõi tiêm phòng | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 1 | Thắng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Tìm kiếm và xem dịch vụ/sản phẩm | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 2 | Thắng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Đặt đơn hàng và thanh toán trực tuyến | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 2 | Thắng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Theo dõi trạng thái đơn hàng | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 1 | Thắng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Xem ưu đãi và khuyễn mãi | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 2 | Thắng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Gửi đánh giá và phản hồi | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 1 | Thắng |
| 1.3 | Testing | 01/04/2025 | 02/04/2025 | 19 |  |
|  | Kiểm tra Đăng nhập tài khoản | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 1 | Thắng |
|  | Kiểm tra Đăng ký tài khoản | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 1 | Thắng |
|  | Kiểm tra Quên mật khẩu | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 2 | Thắng |
|  | Kiểm tra Quản lý thông tin cá nhân | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 2 | Thắng |
|  | Kiểm tra Quản lý hồ sơ thú cưng | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 2 | Thắng |
|  | Kiểm tra Đặt lịch khám bệnh | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 2 | Thắng |
|  | Kiểm tra Theo dõi tiêm phong | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 1 | Thắng |
|  | Kiểm tra Tìm kiếm và xem dịch vụ/sản phẩm | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 2 | Thắng |
|  | Kiểm tra Đặt đơn hàng và thanh toán trực tuyến | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 2 | Thắng |
|  | Kiểm tra Theo dõi trạng thái đơn hàng | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 1 | Thắng |
|  | Kiểm tra Xem ưu đãi và khuyến mãi | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 2 | Thắng |
|  | Kiểm tra Gửi đánh giá và phản hồi | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 1 | Thắng |
| 1.4 | Re-testing | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 19 |  |
|  | Kiểm tra lại Đăng nhập tài khoản | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 1 | Thắng |
|  | Kiểm tra lại Đăng ký tài khoản | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 1 | Thắng |
|  | Kiểm tra lại Quên mật khẩu | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 2 | Thắng |
|  | Kiểm tra lại Quản lý thông tin cá nhân | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 2 | Thắng |
|  | Kiểm tra lại Quản lý hồ sơ thú cưng | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 2 | Thắng |
|  | Kiểm tra lại Đặt lịch khám bệnh | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 2 | Thắng |
|  | Kiểm tra lại Theo dõi tiêm phong | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 1 | Thắng |
|  | Kiểm tra lại Tìm kiếm và xem dịch vụ/sản phẩm | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 2 | Thắng |
|  | Kiểm tra lại Đặt đơn hàng và thanh toán trực tuyến | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 2 | Thắng |
|  | Kiểm tra lại Theo dõi trạng thái đơn hàng | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 1 | Thắng |
|  | Kiểm tra lại Xem ưu đãi và khuyến mãi | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 2 | Thắng |
|  | Kiểm tra lại Gửi đánh giá và phản hồi | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 1 | Thắng |

### Sprint 2

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 2 | 06/04/2025 | 25/04/2025 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 2 | 05/04/2025 | 05/04/2025 | 4 | Sơn |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 11 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Nhận tư vấn từ ChatBot AI | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 1 | Sơn |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý tài khoản người dùng | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 1 | Sơn |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý báo cáo thống kê | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 1 | Sơn |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý bảo mật và phân quyền | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 1 | Sơn |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý hóa đơn và xuất mã QR | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 1 | Sơn |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý chương trình khuyến mãi | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 1 | Sơn |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Quản lý danh mục sản phẩm và dịch vụ | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 1 | Sơn |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Quản lý các cơ sở thú y | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 1 | Sơn |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Quản lý ChatBotAI | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 1 | Sơn |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Quản lý kho hàng | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 1 | Sơn |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Quản lý khách hàng và thú cưng | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 1 | Sơn |
| 1.3 | Testing | 21/04/2025 | 22/04/2025 | 11 |  |
|  | Kiểm tra chức năng Nhận tư vấn từ ChatBot AI | 21/04/2025 | 21/04/2025 | 1 | Sơn |
|  | Kiểm tra chức năng Quản lý tài khoản người dùng | 21/04/2025 | 21/04/2025 | 1 | Sơn |
|  | Kiểm tra chức năng Quản lý báo cáo thống kê | 21/04/2025 | 21/04/2025 | 1 | Sơn |
|  | Kiểm tra chức năng Quản lý bảo mật và phân quyền | 21/04/2025 | 21/04/2025 | 1 | Sơn |
|  | Kiểm tra chức năng Quản lý hóa đơn và xuất mã QR | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 1 | Sơn |
|  | Kiểm tra chức năng Quản lý chương trình khuyến mãi | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 1 | Sơn |
|  | Kiểm tra chức năng Quản lý danh mục sản phẩm và dịch vụ | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 1 | Sơn |
|  | Kiểm tra chức năng Quản lý các cơ sở thú y | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 1 | Sơn |
|  | Kiểm tra chức năng Quản lý ChatBotAI | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 1 | Sơn |
|  | Kiểm tra chức năng Quản lý kho hàng | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 1 | Sơn |
|  | Kiểm tra chức năng Quản lý khách hàng và thú cưng | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 1 | Sơn |
| 1.4 | Re-testing | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 14 |  |
|  | Kiểm tra lại chức năng Nhắn tin | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 1 | Sơn |
|  | Kiểm tra lại chức năng Quản lý bạn bè | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 2 | Sơn |
|  | Kiểm tra lại chức năng Quản lý bài đăng vi phạm | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 2 | Sơn |
|  | Kiểm tra lại chức năng Báo cáo bài đăng vi phạm | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 2 | Sơn |
|  | Kiểm tra lại chức năng Quản lý bài đăng người dùng | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 2 | Sơn |
|  | Kiểm tra lại chức năng Kiểm duyệt nội dung | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 1 | Sơn |

### Sprint 3

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 3 | 23/04/2025 | 01/05/2025 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 3 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 2 | Thắng |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 12 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Xem thông tin khách hàng | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 1 | Thắng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Cập nhật sức khỏe thú cưng | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 1 | Thắng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý lịch hẹn và dịch vụ thú y | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 2 | Thắng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho xử lý đơn hàng và hỗ trợ khách hàng | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 2 | Thắng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý lịch sử khám bệnh | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 2 | Thắng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Hỗ trợ tư vấn qua chatbot | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 2 | Thắng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Xác nhân thanh toán và hóa đơn | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 2 | Thắng |
| 1.3 | Testing | 26/04/2025 | 29/04/2025 | 12 |  |
|  | Kiểm tra chức năng Xem thông tin khách hàng | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 1 | Thắng |
|  | Kiểm tra chức năng Cập nhật sức khỏe thú cưng | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 1 | Thắng |
|  | Kiểm tra chức năng Quản lý lịch hẹn và dịch vụ thú y | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 1 | Thắng |
|  | Kiểm tra chức năng Xử lý đơn hàng và hỗ trợ khách hàng | 27/04/2025 | 29/04/2025 | 2 | Thắng |
|  | Kiểm tra chức năng Quản lý lịch sử khám bệnh | 27/04/2025 | 29/04/2025 | 2 | Thắng |
|  | Kiểm tra chức năng Hỗ trợ tư vấn qua chatbot | 27/04/2025 | 29/04/2025 | 1 | Thắng |
|  | Kiểm tra chức năng Xác nhân thanh toán và hóa đơn | 27/04/2025 | 29/04/2025 | 1 | Thắng |
| 1.4 | Re-testing | 29/04/2024 | 01/05/2025 | 16 |  |
|  | Kiểm tra lại chức năng Xem thông tin khách hàng | 29/04/2024 | 01/05/2025 | 2 | Thắng |
|  | Kiểm tra lại chức năng Cập nhật sức khỏe thú cưng | 29/04/2024 | 01/05/2025 | 2 | Thắng |
|  | Kiểm tra lại chức năng Quản lý lịch hẹn và dịch vụ thú y | 29/04/2024 | 01/05/2025 | 2 | Thắng |
|  | Kiểm tra lại chức năng Xử lý đơn hàng và hỗ trợ khách hàng | 29/04/2024 | 01/05/2025 | 2 | Thắng |
|  | Kiểm tra lại chức năng Quản lý lịch sử khám bệnh | 29/04/2024 | 01/05/2025 | 2 | Thắng |
|  | Kiểm tra lại chức năng Hỗ trợ tư vấn qua chatbot | 29/04/2024 | 01/05/2025 | 2 | Thắng |
|  | Kiểm tra lại chức năng Xác nhân thanh toán và hóa đơn | 29/04/2024 | 01/05/2025 | 2 | Thắng |

# CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ

- Điều kiện trước, điều kiện bắt đầu kiểm thử (Entry Criteria):

- Tất cả nền tảng về phần cứng, phần mềm phải được cài đặt đúng yêu cầu.

- Tất cả các tài liệu cần thiết cần phải có sẵn để kiểm thử viên có thể vận hành và đánh giá kiểm thử đúng theo yêu cầu.

- Các test case phải đạt đúng tiêu chuẩn cần thiết.

- Đảm bảo rằng thiết bị phải được kết nối với internet.

- Điều kiện sau, điều kiện dừng kiểm thử (Exit Criteria):

- Đã thực hiện tất cả các test.

- Không có lỗi nghiêm trọng và chỉ còn những lỗi có thể chấp nhận được.

- Đã đạt đúng tiến độ đặt ra.

# MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU

## Phần cứng và phần mềm

| Nguồn | Cấu hình | Hệ điều hành, phần mềm |
| --- | --- | --- |
| Laptop | Intel pentium 4 trở lên, tối thiểu 2GB ram | Windows 7 trở lên, xampp, các trình duyệt |

## Các công cụ hỗ trợ

| Công cụ | Tên công cụ | Người thành lập | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Planning | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |
| Project Management | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |
| Project Documented | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |

# VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

| Vị trí | Thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Quản lý dự án | Nguyễn Hữu Minh Sơn | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân chia công việc cho các thành viên - Kiểm soát, theo dõi các thành viên trong nhóm - Định hướng, hỗ trợ cho các thành viên. - Đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn, phạm vi và chi phí - Bảo vệ thành viên trong nhóm và tránh các rắc rối có thể phát sinh |
| Nhóm phát triển dự án | Phạm Đức Huy Đinh Quang Tín Lê Đức Thắng Nguyễn Hữu Minh Sơn Lê Đức Thắng | - Thực hiện kế hoạch kiểm thử - Hỗ trợ người dùng chấp nhận thử nghiệm - Phát triển các kịch bản thử nghiệm đơn vị - Thực hiện bài kiểm tra đơn vị - Sửa lỗi |
| Đội đảm bảo chất lượng | Phạm Đức Huy Đinh Quang Tín Lê Đức Thắng Nguyễn Hữu Minh Sơn Lê Đức Thắng | - Xác định, sắp xếp thứ tự và thực hiện các trường hợp thử nghiệm - Tạo ra kế hoạch kiểm thử - Đánh giá hiệu quả của việc kiểm thử - Thường xuyên xem lại tiến trình kiểm tra - Quản lý các vấn đề / rủi ro liên quan đến đội kiểm thử |