BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

ỨNG DỤNG AI CHATBOT VÀO WEBSITE QUẢN LÝ VÀ CHĂM SÓC THÚ CƯNG

( TÀI LIỆU TEST PLAN )

GVHD:Nguyễn Mạnh Đức

Nhóm SVTH:

Phạm Đức Huy	27211228955

Nguyễn Hữu Minh Sơn	27211226225

Lê Đức Thắng 	27211243531

Đinh Quang Tín	27211245865

Lê Đức Thắng	27211243593

Đà Nẵng,Tháng 5 năm 2025

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Ứng dụng AI chatbot vào website quản lý và chăm sóc thú cưng |  |  |
| Ngày bắt đầu | 15/02/2025 | Ngày kết thúc | 23/5/2025 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Mentor | ThS. Nguyễn Mạnh Đức Email: mailto:ducnm@duytan.edu.vn Phone: 0905159359 |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | Phạm Đức Huy Email: huytk142@gmail.com Tel:0395560056 |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Nguyễn Hữu Minh Sơn | kozanjin195@gmail.com | 0356794016 |
| Thành viên trong đội | Phạm Đức Huy | huytk142@gmail.com | 0395560056 |
|  | Lê Đức Thắng | llethang9812@gmail.com | 0896467240 |
|  | Đinh Quang Tín | dinhquangtin2003@gmail.com | 0373580534 |
|  | Lê Đức Thắng | leducthangthptvl@gmail.comm | 0917055657 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Ứng dụng AI chatbot vào website quản lý và chăm sóc thú cưng |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Test Plan Document |
| Người thực hiện | Lê Đức Thắng |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Lê Đức Thắng | 19/03/2025 | Tạo tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Nguyễn Mạnh Đức | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
| Chủ sở hữu | Phạm Đức Huy | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
| Quản lý dự án | Nguyễn Hữu Minh Sơn | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
| Thành viên | Phạm Đức Huy | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
|  | Lê Đức Thắng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
|  | Đinh Quang Tín | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
|  | Lê Đức Thắng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	4

1.1.	Mục tiêu	4

1.2.	Phạm vi tài liệu	4

1.3.	Thuật ngữ tài liệu viết tắt	4

1.4.	Tài liệu tham khảo	4

1.5.	Các mức kiểm thử	4

2.	CHI TIẾT	4

2.1.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1	4

2.2.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2	5

2.3.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3	5

2.4.	Các chức năng không được kiểm thử	5

2.5.	Các tài liệu	5

2.6.	Lịch trình kiểm thử	6

2.6.1.	Sprint 1	6

2.6.2.	Sprint 2	7

2.6.3.	Sprint 3	8

3.	CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ	9

4.	MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU	10

4.1.	Phần cứng và phần mềm	10

4.2.	Các công cụ hỗ trợ	10

5.	VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM	11

- GIỚI THIỆU

  - Mục tiêu

- Mục tiêu của tài liệu Test Plan là xác định tiến độ và giám sát việc thực hiện kiểm thử cho Sprint 1, 2 và 3. Tài liệu này cũng cung cấp một số thông tin sau:

- Danh sách các chức năng sẽ được kiểm thử.

- Liệt kê các yêu cầu cho việc kiểm thử.

- Mô tả các phương pháp kiểm thử sẽ được áp dụng cho mỗi chức năng.

- Xác định các nguồn lực cần thiết và kế hoạch kiểm thử tổng quan.

  - Phạm vi tài liệu

- Test Plan này được thiết kế dành cho Sprint 1,2 và 3 của dự án: “Ứng dụng AI chatbot vào website quản lý và chăm sóc thú cưng”.

- Test Plan này xác định các đơn vị kiểm thử, cách tiếp cận, kiểm tra hệ thống.  Phạm vị kiểm thử bao gồm:

- Kiểm thử tất cả các chức năng được liệt kê trong Sprint 1,2,3.

- Yêu cầu chức năng phù hợp với mô tả trong tài liệu product backlog.

  - Thuật ngữ tài liệu viết tắt

| STT | Mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |

  - Tài liệu tham khảo

- Các tài liệu tham khảo:

- Proposal.

- Product Backlog.

- Project Plan.

  - Các mức kiểm thử

- Functional Testing – Kiểm thử chức năng

- Integration Testing – Kiểm thử tích hợp

- System Testing – Kiểm thử hệ thống

- Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận

- CHI TIẾT

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1

- Đăng nhập tài khoản .

- Đăng ký tài khoản.

- Quên mật khẩu.

- Quản lý thông tin cá nhân.

- Quản lý hồ sơ thú cưng.

- Đặt lịch khám bệnh.

- Theo dõi tiêm phòng.

- Tìm kiếm và xem dịch vụ / sản phẩm.

- Đặt đơn hàng và thanh toán trực tuyến.

- Theo dõi trạng thái đơn hàng.

- Xem ưu đãi và khuyến mãi.

- Gửi đánh giá và phản hồi.

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2

- Nhận tư vấn từ chatbot AI

- Quản lý tài khoản người dùng

- Quản lý báo cáo và thống kê

- Quản lý bảo mật và phân quyền

- Quản lý hóa đơn và xuất mã QR

- Quản lý chương trình khuyến mãi

- Quản lý danh mục sản phẩm và dịch vụ

- Quản lý các cơ sở thú y

- Quản lý chatbot AI

- Quản lý kho hàng

- Quản lý khách hàng và thú cưng

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3

- Xem thông tin khách hàng.

- Cập nhật sức khỏe thú cưng.

- Quản lý lịch hẹn và dịch vụ thú y.

- Xử lý đơn hàng và hỗ trợ khách hàng

- Quản lý lịch sử khám bệnh.

- Hỗ trợ tư vấn qua chatbot

- Xác nhận thanh toán và hóa đơn.

  - Các chức năng không được kiểm thử

- Tất cả chức năng trong Sprint 1, Sprint 2 và Sprint 3 đều được kiểm thử.

  - Các tài liệu

- Test plan document.

- Test case document.

  - Lịch trình kiểm thử

    - Sprint 1

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian(giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 | 17/03/2025 | 05/04/2025 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 1 | 19/03/2025 | 19/03/2025 |  |  |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 21/03/2025 | 21/03/2025 |  |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Đăng Nhập tài khoản | 21/03/2025 | 21/03/2025 |  |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Đăng ký | 21/03/2025 | 21/03/2025 |  |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Quên mật khẩu | 21/03/2025 | 21/03/2025 |  |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Quản lý thông tin cá nhân | 21/03/2025 | 21/03/2025 |  |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Quản lý hồ sơ thú cưng | 21/03/2025 | 21/03/2025 |  |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Đặt lịch khám bệnh | 21/03/2025 | 21/03/2025 |  |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Theo dõi tiêm phòng | 21/03/2025 | 21/03/2025 |  |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Tìm kiếm và xem dịch vụ/sản phẩm | 21/03/2025 | 21/03/2025 |  |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Đặt đơn hàng và thanh toán trực tuyến | 21/03/2025 | 21/03/2025 |  |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Theo dõi trạng thái đơn hàng | 21/03/2025 | 21/03/2025 |  |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Xem ưu đãi và khuyễn mãi | 21/03/2025 | 21/03/2025 |  |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Gửi đánh giá và phản hồi | 21/03/2025 | 21/03/2025 |  |  |
| 1.3 | Testing | 01/04/2025 | 02/04/2025 |  |  |
|  | Kiểm tra Đăng nhập tài khoản | 01/04/2025 | 01/04/2025 |  |  |
|  | Kiểm tra Đăng ký tài khoản | 01/04/2025 | 01/04/2025 |  |  |
|  | Kiểm tra Quên mật khẩu | 01/04/2025 | 01/04/2025 |  |  |
|  | Kiểm tra Quản lý thông tin cá nhân | 01/04/2025 | 01/04/2025 |  |  |
|  | Kiểm tra Quản lý hồ sơ thú cưng | 01/04/2025 | 01/04/2025 |  |  |
|  | Kiểm tra Đặt lịch khám bệnh | 01/04/2025 | 01/04/2025 |  |  |
|  | Kiểm tra Theo dõi tiêm phong | 02/04/2025 | 02/04/2025 |  |  |
|  | Kiểm tra Tìm kiếm và xem dịch vụ/sản phẩm | 02/04/2025 | 02/04/2025 |  |  |
|  | Kiểm tra Đặt đơn hàng và thanh toán trực tuyến | 02/04/2025 | 02/04/2025 |  |  |
|  | Kiểm tra Theo dõi trạng thái đơn hàng | 02/04/2025 | 02/04/2025 |  |  |
|  | Kiểm tra Xem ưu đãi và khuyến mãi | 02/04/2025 | 02/04/2025 |  |  |
|  | Kiểm tra Gửi đánh giá và phản hồi | 02/04/2025 | 02/04/2025 |  |  |
| 1.4 | Re-testing | 04/04/2025 | 04/04/2025 |  |  |
|  | Kiểm tra lại Đăng nhập tài khoản | 04/04/2025 | 04/04/2025 |  |  |
|  | Kiểm tra lại Đăng ký tài khoản | 04/04/2025 | 04/04/2025 |  |  |
|  | Kiểm tra lại Quên mật khẩu | 04/04/2025 | 04/04/2025 |  |  |
|  | Kiểm tra lại Quản lý thông tin cá nhân | 04/04/2025 | 04/04/2025 |  |  |
|  | Kiểm tra lại Quản lý hồ sơ thú cưng | 04/04/2025 | 04/04/2025 |  |  |
|  | Kiểm tra lại Đặt lịch khám bệnh | 04/04/2025 | 04/04/2025 |  |  |
|  | Kiểm tra lại Theo dõi tiêm phong | 04/04/2025 | 04/04/2025 |  |  |
|  | Kiểm tra lại Tìm kiếm và xem dịch vụ/sản phẩm | 04/04/2025 | 04/04/2025 |  |  |
|  | Kiểm tra lại Đặt đơn hàng và thanh toán trực tuyến | 04/04/2025 | 04/04/2025 |  |  |
|  | Kiểm tra lại Theo dõi trạng thái đơn hàng | 04/04/2025 | 04/04/2025 |  |  |
|  | Kiểm tra lại Xem ưu đãi và khuyến mãi | 04/04/2025 | 04/04/2025 |  |  |
|  | Kiểm tra lại Gửi đánh giá và phản hồi | 04/04/2025 | 04/04/2025 |  |  |

    - Sprint 2

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 2 | 06/04/2025 | 25/04/2025 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 2 | 05/04/2025 | 05/04/2025 | 4 |  |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 9 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Nhận tư vấn từ ChatBot AI | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 1 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý tài khoản người dùng | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 1 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý báo cáo thống kê | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 1 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý bảo mật và phân quyền | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 1 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý hóa đơn và xuất mã QR | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 1 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý chương trình khuyến mãi | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 1 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Quản lý danh mục sản phẩm và dịch vụ | 08/04/2025 | 08/04/2025 |  |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Quản lý các cơ sở thú y | 08/04/2025 | 08/04/2025 |  |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Quản lý ChatBotAI | 08/04/2025 | 08/04/2025 |  |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Quản lý kho hàng | 08/04/2025 | 08/04/2025 |  |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Quản lý khách hàng và thú cưng | 08/04/2025 | 08/04/2025 |  |  |
| 1.3 | Testing | 21/04/2025 | 22/04/2025 | 9 |  |
|  | Kiểm tra chức năng Nhận tư vấn từ ChatBot AI | 21/04/2025 | 21/04/2025 | 1 |  |
|  | Kiểm tra chức năng Quản lý tài khoản người dùng | 21/04/2025 | 21/04/2025 | 1 |  |
|  | Kiểm tra chức năng Quản lý báo cáo thống kê | 21/04/2025 | 21/04/2025 | 1 |  |
|  | Kiểm tra chức năng Quản lý bảo mật và phân quyền | 21/04/2025 | 21/04/2025 | 1 |  |
|  | Kiểm tra chức năng Quản lý hóa đơn và xuất mã QR | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 1 |  |
|  | Kiểm tra chức năng Quản lý chương trình khuyến mãi | 22/04/2025 | 22/04/2025 |  |  |
|  | Kiểm tra chức năng Quản lý danh mục sản phẩm và dịch vụ | 22/04/2025 | 22/04/2025 |  |  |
|  | Kiểm tra chức năng Quản lý các cơ sở thú y | 22/04/2025 | 22/04/2025 |  |  |
|  | Kiểm tra chức năng Quản lý ChatBotAI | 22/04/2025 | 22/04/2025 |  |  |
|  | Kiểm tra chức năng Quản lý kho hàng | 22/04/2025 | 22/04/2025 |  |  |
|  | Kiểm tra chức năng Quản lý khách hàng và thú cưng | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 1 |  |
| 1.4 | Re-testing | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 14 |  |
|  | Kiểm tra lại chức năng Nhắn tin | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 1 |  |
|  | Kiểm tra lại chức năng Quản lý bạn bè | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 2 |  |
|  | Kiểm tra lại chức năng Quản lý bài đăng vi phạm | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 2 |  |
|  | Kiểm tra lại chức năng Báo cáo bài đăng vi phạm | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 2 |  |
|  | Kiểm tra lại chức năng Quản lý bài đăng người dùng | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 2 |  |
|  | Kiểm tra lại chức năng Kiểm duyệt nội dung | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 1 |  |

    - Sprint 3

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 3 | 23/04/2025 | 01/05/2025 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 3 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 2 |  |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 12 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Xem thông tin khách hàng | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 1 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Cập nhật sức khỏe thú cưng | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 1 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý lịch hẹn và dịch vụ thú y | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 2 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho xử lý đơn hàng và hỗ trợ khách hàng | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 2 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý lịch sử khám bệnh | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 2 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Hỗ trợ tư vấn qua chatbot | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 2 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Xác nhân thanh toán và hóa đơn | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 2 |  |
| 1.3 | Testing | 26/04/2025 | 29/04/2025 | 12 |  |
|  | Kiểm tra chức năng Xem thông tin khách hàng | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 1 |  |
|  | Kiểm tra chức năng Cập nhật sức khỏe thú cưng | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 1 |  |
|  | Kiểm tra chức năng Quản lý lịch hẹn và dịch vụ thú y | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 1 |  |
|  | Kiểm tra chức năng Xử lý đơn hàng và hỗ trợ khách hàng | 27/04/2025 | 29/04/2025 | 2 |  |
|  | Kiểm tra chức năng Quản lý lịch sử khám bệnh | 27/04/2025 | 29/04/2025 | 2 |  |
|  | Kiểm tra chức năng Hỗ trợ tư vấn qua chatbot | 27/04/2025 | 29/04/2025 | 1 |  |
|  | Kiểm tra chức năng Xác nhân thanh toán và hóa đơn | 27/04/2025 | 29/04/2025 | 1 |  |
| 1.4 | Re-testing | 29/04/2024 | 01/05/2025 | 16 |  |
|  | Kiểm tra lại chức năng Xem thông tin khách hàng | 29/04/2024 | 01/05/2025 | 2 |  |
|  | Kiểm tra lại chức năng Cập nhật sức khỏe thú cưng | 29/04/2024 | 01/05/2025 | 2 |  |
|  | Kiểm tra lại chức năng Quản lý lịch hẹn và dịch vụ thú y | 29/04/2024 | 01/05/2025 | 2 |  |
|  | Kiểm tra lại chức năng Xử lý đơn hàng và hỗ trợ khách hàng | 29/04/2024 | 01/05/2025 | 2 |  |
|  | Kiểm tra lại chức năng Quản lý lịch sử khám bệnh | 29/04/2024 | 01/05/2025 | 2 |  |
|  | Kiểm tra lại chức năng Hỗ trợ tư vấn qua chatbot | 29/04/2024 | 01/05/2025 | 2 |  |
|  | Kiểm tra lại chức năng Xác nhân thanh toán và hóa đơn | 29/04/2024 | 01/05/2025 | 2 |  |

- CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ

- Điều kiện trước, điều kiện bắt đầu kiểm thử (Entry Criteria):

- Tất cả nền tảng về phần cứng, phần mềm phải được cài đặt đúng yêu cầu.

- Tất cả các tài liệu cần thiết cần phải có sẵn để kiểm thử viên có thể vận hành và đánh giá kiểm thử đúng theo yêu cầu.

- Các test case phải đạt đúng tiêu chuẩn cần thiết.

- Đảm bảo rằng thiết bị phải được kết nối với internet.

- Điều kiện sau, điều kiện dừng kiểm thử (Exit Criteria):

- Đã thực hiện tất cả các test.

- Không có lỗi nghiêm trọng và chỉ còn những lỗi có thể chấp nhận được.

- Đã đạt đúng tiến độ đặt ra.

- MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU

  - Phần cứng và phần mềm

| Nguồn | Cấu hình | Hệ điều hành, phần mềm |
| --- | --- | --- |
| Laptop | Intel pentium 4 trở lên, tối thiểu 2GB ram | Windows 7 trở lên, xampp, các trình duyệt |

  - Các công cụ hỗ trợ

| Công cụ | Tên công cụ | Người thành lập | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Planning | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |
| Project Management | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |
| Project Documented | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |

- VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

| Vị trí | Thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Quản lý dự án | Nguyễn Hữu Minh Sơn | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân chia công việc cho các thành viên - Kiểm soát, theo dõi các thành viên trong nhóm - Định hướng, hỗ trợ cho các thành viên. - Đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn, phạm vi và chi phí - Bảo vệ thành viên trong nhóm và tránh các rắc rối có thể phát sinh |
| Nhóm phát triển dự án | Phạm Đức Huy Đinh Quang Tín Lê Đức Thắng Nguyễn Hữu Minh Sơn Lê Đức Thắng | - Thực hiện kế hoạch kiểm thử - Hỗ trợ người dùng chấp nhận thử nghiệm - Phát triển các kịch bản thử nghiệm đơn vị - Thực hiện bài kiểm tra đơn vị - Sửa lỗi |
| Đội đảm bảo chất lượng | Phạm Đức Huy Đinh Quang Tín Lê Đức Thắng Nguyễn Hữu Minh Sơn Lê Đức Thắng | - Xác định, sắp xếp thứ tự và thực hiện các trường hợp thử nghiệm - Tạo ra kế hoạch kiểm thử - Đánh giá hiệu quả của việc kiểm thử - Thường xuyên xem lại tiến trình kiểm tra - Quản lý các vấn đề / rủi ro liên quan đến đội kiểm thử |